Potaplanje Ladjic
Teden 06 - skupinsko delo - poročilo
Mikro skupina 3

Bruno Gale
Tomaž Rak
Nik Novak
Miha Kirbiš

Tomaž Rak je dodal logiko, ki ob koncu igre ponovno inicializira in pomnastavi ladijce, da lahko igro igramo znova
Delo 4h, in od tega smo se 1h dobili.
Cilji naslednjega tedna: Poskusiti vzpovstaviti izgled ladjic na gridu, in dodelati 1h, ki mi ta teden manjka.

Miha Kirbis:

Implementiranje posiljanje stringa z koordinatami vstreljenega polja, ter nihov sprejem, da se tako kot na hostu in clientu prikazujejo in beležijo pravilne poteze.

Delo: 5 ur

Delo za prihodnji teden: Popolno dokoncanje delovanje ter logike igre.

Nik novak je naredil začetno stran igre in impelenetiral delovanje vsakega njenega gumba, tako da ko stisneš na gumb play te prestavi na drugo stran in lahko začneš igrat.

Delo 5ur.

Prihodnji tedn bomo dokončali igro.

Bruno Gale se je tokrat poigral z zvokom. Na internetu je poiskal nekaj zvočnih posnetkov, ki jih je nato z skupino skupaj izbral(za isto stvar več različnih zvokov, potem je padla končna odločitev). Za obdelavo je uporabil Adobe audition(rezanje, odvzemanje glasnosti ter dodajanje glasnosti, posamezni efekti..) . Tako so nastali zvokovne različice za main menu, samo igro(torej zvokovna podlaga), kliki na posamezne gumbe v menuju, streli na druge ladje, zadetki ter zgrešeni streli. Po koncu obdelave vseh zvokov je začel z kodo, ki je potrebna za združitev zvoka z samo igro. Žal zaradi pomanjkanja združenja vseh komponent na en kos »dokončna« združitev ni bila možna, tako da je nastala zgolj koda.
Čas namenjen vsemu : okoli 5 ur … Naslednji teden namenjen dejanski združitvi igre in zvoka, polepsanju osnovnega grida ter ozadja ( da nebo vse tako monotono), izdelava dejanskih ladjic ter import le-teh v projekt.